Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha, el proyecto APT ha avanzado de manera significativa según el plan de trabajo establecido. Se han completado satisfactoriamente las siguientes actividades clave: - Levantamiento de requerimientos y priorización de funcionalidades - Diseño de prototipos UX/UI - Diseño de arquitectura del sistema - Diseño e implementación de la base de datos relacional en MySQL - Creación de la lógica completa de la aplicación - Desarrollo de la interfaz web con Django Templates - Integración de funcionalidades entre frontend, backend - Integración con funcionalidades de IA - Creación de Dashboard de BI para administración del sitio - Pruebas funcionales y de usabilidad - Documentación del proyecto Estas actividades se están desarrollando dentro de los plazos planificados y sin necesidad de ajustes metodológicos o en los objetivos del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño y desarrollo de aplicaciones web y móviles utilizando frameworks. | Levantamiento de necesidades del usuario, definición de funcionalidades clave y priorización de tareas. | Computador personal, acceso a internet, herramientas de gestión como Trello o Jira | 1 semana | Lino Barrera Jordán Órdenes . | Puede dificultarse por ambigüedad en requerimientos; facilitador: reuniones regulares para aclarar objetivos. | Completado | Sin ajustes |
| Creación de interfaces accesibles e intuitivas con Ionic y Angular/React | Diseño de prototipos de interfaz (UX/UI) | Figma, computador | 1 semana | Lino Barrera Jordán Órdenes | Puede facilitarse con inspiración de plataformas similares | Completado | Sin ajustes |
| Implementación de arquitectura escalable | Diseño de arquitectura del sistema | Herramientas de diagramación, VS Code | 1 semana | Lino Barrera Jordán Órdenes | Puede complicarse la integración de múltiples tecnologías. | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de APIs REST utilizando Django REST Framework | Implementación de API REST para gestionar recomendaciones | Django, DRF, Postman, computador | 2 semanas | Lino Barrera Jordán Órdenes | Puede dificultarse la seguridad y autenticación. | Completado | Sin ajustes |
| Implementación de base de datos relacional con MySQL | Diseño e implementación de base de datos | MySQL Workbench, computador | 1 semana | Lino Barrera Jordán Órdenes | Puede complicarse con escalabilidad. | Completado | Sin ajustes |
| Diseño y desarrollo de aplicacion utilizando frameworks. | Desarrollo de interfaz web | Django Templates, navegador | 2 semanas | Lino Barrera Jordán Órdenes | Dificultad: compatibilidad con navegadores. | En curso | Sin ajustes |
| Creación de interfaces accesibles e intuitivas y aplicación de lógica de BI | Desarrollo de Dashboard de BI | Computador | 2 semanas | Lino Barrera Jordán Órdenes | Facilitador: experiencia previa en Inteligencia de negocios | En curso | Agregado de forma definitiva al desarrollo |
| Diseño y desarrollo de aplicaciones web y móviles utilizando frameworks. | Integración de funcionalidades de IA | Herramientas de desarrollo, API REST, Angular/Ionic | 1 semana | Lino Barrera Jordán Órdenes | Puede complicarse con errores en estados y rutas. | En curso | Sin ajustes |
| Evaluar experiencia del usuario a través de pruebas de usabilidad | Pruebas funcionales y de usabilidad | Usuarios de prueba, encuestas, computador | 1 semana | Lino Barrera Jordán Órdenes | Puede dificultarse por falta de testers. | En curso | Sin ajustes |
| Implementación de arquitectura escalable y modular basada en API | Documentación y cierre del proyecto | Google Docs, computador | 1 semana | Lino Barrera Jordán Órdenes | Facilitador: documentación constante durante el proyecto. | En curso | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Se ha facilitado el trabajo actual gracias a la base de desarrollo con la que se contaba. No se han dado grandes dificultades por ahora.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se agregó la integración con IA y un Dashboard de BI que no estaban tan definidos en un principio en el proyecto en general.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Por ahora va todo de acuerdo a los tiempos de planificación originales.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.