PLAN DE CALIDAD

PROYECTO DISCOVER

Criterios, aseguramiento, pruebas y aceptación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Institución | Duoc UC |
| Asignatura | Capstone — Proyecto APT |
| Integrantes / gerentes | Jordán Órdenes y Lino Barrera |
| Patrocinador académico | Docente de la asignatura Capstone |
| Base documental | Acta de Constitución (31/08/2025), Diccionario EDT y Plan de Pruebas Inicial |
| Versión | 1.0 |

# Control del documento

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Propósito | Definir cómo se comprobará que Discover cumpla requisitos funcionales y no funcionales. |
| Responsables | Jordán Órdenes y Lino Barrera. |
| Revisión y aprobación | Docente de Capstone; aprobación sujeta a revisión académica. |
| Frecuencia de revisión | Seguimiento semanal y cada vez que se proponga un cambio relevante. |

# 1. Objetivo y alcance

Este plan establece criterios, actividades, responsables y evidencias para verificar la calidad de Discover, una plataforma web para explorar películas, videojuegos, libros y música, con filtros, favoritos, API REST e integración de inteligencia artificial.

Aplica a la plataforma web basada en Django y Django Templates, API con Django REST Framework, base de datos MySQL, funciones de filtros y favoritos, módulo de IA, documentación técnica y manual de usuario.

# 2. Objetivos e indicadores de calidad

| Dimensión | Criterio de aceptación | Método / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de carga inicial inferior a 3 segundos en una conexión promedio. | Medición durante pruebas; registrar entorno y resultado. |
| Estabilidad | Tasa de fallos inferior al 0,5 % por sesión de usuario. | Registro de sesiones y fallos observados; documentar cálculo. |
| Usabilidad | Tasa de éxito de tareas ≥ 90 % en pruebas con usuarios reales. | Observar búsqueda, filtros y guardado de favoritos sin asistencia. |
| Satisfacción UX | Promedio ≥ 4,0/5. | Cuestionario posterior a las pruebas y resumen de resultados. |
| Funcionalidad | Funciones principales operativas y sin defectos críticos abiertos. | Casos de prueba para registro/login, navegación, API, filtros, favoritos e IA. |
| Integridad de datos | Modelo MySQL implementado e integridad referencial verificada. | Pruebas de modelos, relaciones, consultas y datos de prueba. |
| Documentación | Documentación técnica y manual de usuario completos al cierre. | Lista de verificación de entregables. |

# 3. Aseguramiento y control de calidad

| Tipo de prueba | Qué se valida | Evidencia requerida |
| --- | --- | --- |
| Unitaria | Modelos, endpoints, consultas y funcionalidades críticas de forma aislada. | Casos ejecutados, resultados y defectos. |
| Integración | Comunicación entre interfaz, API, MySQL y servicio de IA. | Resultados de flujos integrados y errores encontrados. |
| Funcional | Comportamiento de cada requisito y flujo esperado. | Matriz de casos de prueba aprobados/reprobados. |
| Usabilidad | Capacidad de usuarios reales para completar tareas clave. | Tasa de éxito y cuestionarios de satisfacción. |
| Rendimiento | Tiempo de carga y fallos durante sesiones de prueba. | Mediciones reproducibles y comparación con metas. |
| Regresión | Que las correcciones no rompan funciones existentes. | Reejecución de casos relevantes tras cambios. |

# 4. Criterios de entrada y salida de pruebas

## 4.1 Entrada

Requisitos y casos de prueba definidos y revisados.

Entorno de pruebas configurado.

Código de la funcionalidad disponible y datos de prueba preparados.

## 4.2 Salida

Casos de prueba ejecutados y documentados.

Defectos críticos y altos corregidos y verificados.

Tasa de éxito de tareas ≥ 90 %.

Satisfacción media ≥ 4,0/5 y resultados de rendimiento documentados.

# 5. Gestión de defectos

| Severidad | Definición | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Impide utilizar el sistema o una función principal. | Bloquea la aceptación del entregable afectado hasta corregir y verificar. |
| Alta | Afecta una función importante sin bloquear todo el sistema. | Corregir y verificar antes del cierre de pruebas. |
| Media | Afecta funciones secundarias o la experiencia. | Priorizar, documentar resolución o pendiente. |
| Baja | Defecto cosmético o menor. | Registrar y resolver según prioridad. |

Cada defecto debe registrar ID, fecha, módulo, pasos para reproducir, resultado esperado y observado, severidad, responsable y estado. La corrección se acepta al repetir la prueba y obtener un resultado satisfactorio.

# 6. Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Jordán Órdenes y Lino Barrera | Definir y ejecutar pruebas; mantener evidencias; registrar defectos; corregir y volver a probar; revisar indicadores y documentación. |
| Docente de Capstone | Supervisión académica y revisión de entregables; aprobación de cambios y gastos cuando corresponda. |
| Usuarios de prueba | Participar en pruebas de usabilidad y responder cuestionarios. |

# 7. Calendario de control

| Periodo de referencia | Actividad |
| --- | --- |
| Semanas 5–6 | Pruebas unitarias de API y base de datos; endpoints e integridad. |
| Semanas 8–9 | Integración interfaz–API y validación del módulo de IA. |
| Semanas 11–12 | Pruebas de integración y funcionales; sesiones de usabilidad. |
| Semana 13 | Optimización de rendimiento y corrección de errores. |
| Semana 14 | Evaluación UX y mejoras finales. |
| Semanas 15–17 | Revisión de documentación, manual de usuario y cierre. |

# 8. Seguimiento y aprobación

Revisar semanalmente avance, pruebas, defectos abiertos e indicadores.

Actualizar los casos de prueba y la matriz de riesgos cuando cambie el alcance o se detecten nuevos riesgos.

Registrar los cambios y sus impactos en alcance, tiempo y calidad.

Al cierre, resumir indicadores alcanzados, defectos pendientes y entregables aprobados.

| Preparado por | Revisado / aprobado por |
| --- | --- |
| Jordán Órdenes Firma: __________________ | Docente de Capstone Firma: __________________ |
| Lino Barrera Firma: __________________ | Fecha: __________________ |