PLAN DE COSTOS

PROYECTO DISCOVER

Estimación referencial de implementación en un escenario real

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Institución | Duoc UC |
| Asignatura | Capstone — Proyecto APT |
| Integrantes / gerentes | Jordán Órdenes y Lino Barrera |
| Patrocinador académico | Docente de la asignatura Capstone |
| Base documental | Acta de Constitución (31/08/2025), Diccionario EDT y Plan de Pruebas Inicial |
| Versión | 1.0 |

Estimación en CLP para Chile. Valores de planificación, no cotizaciones comerciales ni presupuesto aprobado.

# Control del documento

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Propósito | Estimar el costo realista de implementar y operar Discover, diferenciando desembolsos de caja y costo económico del trabajo. |
| Responsables | Jordán Órdenes y Lino Barrera. |
| Moneda | Pesos chilenos (CLP). |
| Base | Alcance técnico del Acta, EDT y Plan de Pruebas; precios públicos consultados como referencias cuando estén disponibles. |
| Estado | Estimación preliminar; requiere cotizaciones y confirmación del proveedor/uso previsto antes de aprobar. |

# 1. Resumen ejecutivo

El Acta de Constitución original establece un presupuesto académico de $0 CLP y el uso de recursos existentes y herramientas gratuitas. Este documento separado responde a una pregunta distinta: cuánto podría costar Discover en un escenario de implementación real, con infraestructura, servicios y trabajo valorizados.

| Escenario | Costo estimado | Qué representa |
| --- | --- | --- |
| Mínimo / académico con herramientas gratuitas | $0–$50.000 CLP por mes | Uso local o free tiers; costos variables bajos, sin remunerar el trabajo del equipo. |
| Despliegue pequeño, con servicios pagados básicos | $35.000–$120.000 CLP por mes | Alojamiento, base de datos/respaldos, dominio prorrateado y margen pequeño para consumo de IA. |
| Costo de desarrollo profesional | $4.000.000–$12.000.000 CLP por proyecto | Estimación de esfuerzo de desarrollo, QA, UX y documentación para un MVP acotado; no equivale a gasto de infraestructura. |

Importante: estos rangos son estimaciones de orden de magnitud. El costo final depende de usuarios, tráfico, almacenamiento, proveedor de IA, alcance exacto y tarifas de los profesionales.

# 2. Supuestos de estimación

Proyecto tipo MVP académico/prototipo con Django, Django REST Framework, MySQL, interfaz web, filtros, favoritos y una integración de IA.

Una instancia de aplicación de bajo tráfico, entorno de producción pequeño, respaldos básicos y dominio estándar.

No se incluye compra de computadores ni remuneración por operación continua en el costo mensual de caja.

El uso de IA se estima con un presupuesto de consumo bajo y variable; el costo real depende del modelo, tokens, volumen y condiciones del proveedor.

Los costos de desarrollo profesional se muestran aparte como costo económico de trabajo y no se suman al desembolso mensual de operación.

Los precios deben confirmarse en páginas oficiales y cotizaciones antes de contratar. Impuestos, tipo de cambio y cambios de tarifa pueden alterar el total.

# 3. Estimación de costos de puesta en marcha

| Concepto | Estimación CLP | Frecuencia / supuesto | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominio web | $10.000–$25.000 | Anual; equivalente mensual $830–$2.100 | Dominio estándar; precio depende de extensión y registrador. |
| Configuración inicial y despliegue | $0–$80.000 | Una vez | $0 si lo hace el equipo; monto alternativo representa apoyo puntual externo, no cotización. |
| Certificado SSL | $0 | Anual | Normalmente disponible sin costo con proveedores compatibles. |
| Diseño UI/UX con herramientas gratuitas | $0 | Una vez | Supone uso de planes gratuitos y trabajo interno. |
| Configuración de monitoreo y respaldos | $0–$30.000 | Una vez | $0 con configuración propia; rango alto contempla apoyo puntual. |
| Total de puesta en marcha (sin trabajo interno) | $10.000–$135.000 | Una vez | No incluye remuneraciones profesionales ni compra de hardware. |

# 4. Estimación de operación mensual

| Concepto | Bajo | Medio | Alto | Base de estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alojamiento de aplicación | $0 | $15.000 | $35.000 | Plan gratuito o instancia pequeña pagada. |
| Base de datos y almacenamiento/respaldos | $0 | $8.000 | $25.000 | Servicio gratuito o almacenamiento básico pagado. |
| Dominio (prorrateo mensual) | $830 | $1.500 | $2.100 | Costo anual dividido por 12. |
| Consumo de IA | $0 | $5.000 | $25.000 | Free tier o uso bajo; variable por modelo y volumen. |
| Monitoreo / correo / utilidades | $0 | $3.000 | $10.000 | Planes gratuitos o utilidades de bajo costo. |
| Subtotal mensual | $830 | $32.500 | $97.100 | Suma de conceptos anteriores; redondear según proveedor. |
| Reserva operativa 15% | $125 | $4.875 | $14.565 | Margen orientativo para variación de consumo y precios. |
| Total mensual estimado | $955 | $37.375 | $111.665 | No incluye trabajo humano ni impuestos potenciales no contemplados. |

Para una planificación sencilla puede utilizarse un presupuesto redondeado de $40.000 CLP/mes para el escenario medio y hasta $120.000 CLP/mes como límite preliminar del escenario alto. Estos montos son estimaciones y deben reemplazarse por precios verificados antes de contratar.

# 5. Costo de desarrollo profesional (referencial)

Si el desarrollo se contratara en el mercado, el costo de mano de obra sería normalmente mucho mayor que la infraestructura mensual. La siguiente estimación es un cálculo por esfuerzo para un MVP, no una tarifa oficial ni una cotización.

| Perfil / trabajo | Horas estimadas | Tarifa referencial CLP/h | Subtotal estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo backend/API/base de datos | 100–180 | $20.000–$35.000 | $2.000.000–$6.300.000 |
| Desarrollo frontend e integración | 70–130 | $18.000–$30.000 | $1.260.000–$3.900.000 |
| QA y pruebas de usabilidad | 25–45 | $15.000–$25.000 | $375.000–$1.125.000 |
| UX/UI y documentación | 20–40 | $15.000–$25.000 | $300.000–$1.000.000 |
| Total aproximado | 215–395 | Tarifas ilustrativas | $3.935.000–$12.325.000 |

Para presentar un rango redondeado, el costo de desarrollo profesional puede presupuestarse preliminarmente entre $4 y $12,5 millones CLP, dependiendo del alcance, la experiencia de los perfiles y cuánto trabajo se reutilice. No sumar este monto al costo mensual de infraestructura: son categorías distintas.

# 6. Resumen presupuestario por horizonte

| Horizonte | Escenario mínimo | Escenario medio | Escenario alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Puesta en marcha (una vez) | $10.000 | $50.000 | $135.000 |
| Operación de 3 meses | $3.000 | $112.000 | $335.000 |
| Total primer trimestre, sin mano de obra | $13.000 | $162.000 | $470.000 |
| Total primer año, sin mano de obra | $21.500 | $499.000 | $1.475.000 |
| Desarrollo profesional (una vez, por separado) | No incluido | $4.000.000–$8.000.000 | Hasta ~$12.500.000 |

# 7. Control de costos y gestión de compras

Antes de contratar, confirmar los precios vigentes en el sitio oficial del proveedor y registrar moneda, impuestos, límites del plan y condiciones de renovación.

Registrar el costo único de puesta en marcha por separado del costo recurrente mensual.

Establecer alertas de gasto para el proveedor de IA y revisar consumo, tokens, errores y límites de uso.

Revisar mensualmente alojamiento, base de datos, almacenamiento, respaldos y servicios de correo/monitoreo.

Solicitar aprobación del docente o patrocinador antes de cualquier compra dentro del proyecto académico original. Para un proyecto real, definir un responsable de aprobación y límite de gasto.

Si el gasto proyectado supera el presupuesto aprobado, comparar alternativas gratuitas, optimizar el consumo o solicitar formalmente una ampliación antes de incurrir en el costo.

# 8. Riesgos de costo

| Riesgo | Efecto | Medida de control |
| --- | --- | --- |
| Límites de plan gratuito | Servicio suspendido o necesidad de migrar a plan pagado. | Revisar límites y tener alternativa de despliegue. |
| Aumento de consumo de IA | Facturación variable superior al presupuesto. | Definir límites, registrar uso y usar mocks en pruebas. |
| Necesidad de almacenamiento/respaldos | Incremento del gasto mensual. | Política de retención y revisión de volumen. |
| Cambio de tarifas o tipo de cambio | Desviación del presupuesto. | Revalidar precios al contratar y dejar margen de contingencia. |
| Mayor alcance o retrabajo | Más horas profesionales. | Control formal de cambios y priorización del MVP. |

# 9. Recomendación

Para una prueba académica, conviene conservar el presupuesto aprobado de $0 CLP y usar recursos existentes. Para publicar y mantener Discover como servicio real, una base de planificación razonable es reservar aproximadamente $40.000 CLP mensuales para una operación pequeña, más $10.000–$135.000 CLP de puesta en marcha y una reserva para variaciones. Si se contrata desarrollo profesional, debe presupuestarse aparte y puede situarse en torno a $4–$12,5 millones CLP para un MVP, sujeto a cotización.

# 10. Fuentes y validación de precios

Referencias de mercado consultadas en octubre de 2026. Son fuentes comerciales orientativas, no cotizaciones vinculantes. Los precios pueden cambiar por promoción, renovación, impuestos, moneda, recursos contratados y uso.

| Preparado por | Revisado / aprobado por |
| --- | --- |
| Jordán Órdenes Firma: __________________ | Docente / patrocinador Firma: __________________ |
| Lino Barrera Firma: __________________ | Fecha: __________________ |

Loken — ¿Cuánto cuesta desarrollar un software a medida en Chile? (2026). https://loken.cl/blog/cuanto-cuesta-software-a-medida-chile — Referencia publicada: MVP de $3–8 millones CLP y tarifas senior de $20.000–$40.000 CLP/h.

NIC Chile / referencia de dominio .cl y hosting (precios de mercado publicados). https://znet-hosting.cl/blog/cuanto-cuesta-un-hosting-en-chile/ — Referencia publicada: dominio .cl de $9.990/año y opciones de hosting/VPS desde planes básicos hasta VPS pagado.

Pudaz — precios de hosting y VPS. https://pudaz.cl/precios/ — Referencia publicada: VPS Inicial $39.990 CLP/mes + IVA y configuración inicial $69.990 + IVA.

Host.cl — servidores VPS. https://www.host.cl/vps/ — Referencia publicada: VPS Esencial $40.900 CLP/mes + IVA.

DITAP Ventures — Cuánto cuesta un MVP en Chile en 2026. https://ventures.ditap.io/blog/cuanto-cuesta-un-mvp-en-chile-2026 — Referencia de mercado publicada: MVP acotado desde $3.500.000 CLP y rangos freelance publicados.

Ajuste metodológico: el rango de desarrollo profesional de este plan es una estimación para el alcance particular de Discover. Como contraste, las referencias de mercado publican MVPs desde aproximadamente $3,0–$8,0 millones CLP, y algunos proveedores sitúan MVPs más amplios en rangos superiores. Por ello, el costo debe validarse mediante cotizaciones con alcance cerrado.