Acta de Constitución

1. Información del proyecto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Duoc UC |
| Proyecto | Discover |
| Fecha de preparación | 31/08/2025 |
| Cliente | Usuarios de servicios digitales de entretenimiento y cultura digital en Chile |
| Patrocinador principal | Docente de la asignatura Capstone (Proyecto APT) |
| Gerentes de proyecto | Jordán Órdenes y Lino Barrera |

2. Propósito y justificación del proyecto

El propósito del proyecto Discover es abordar la dificultad que enfrentan los usuarios de servicios digitales en Chile para descubrir y buscar contenido de entretenimiento y cultura digital, incluyendo películas, videojuegos, libros y música. Esta dificultad se debe a la gran cantidad de alternativas disponibles y a que la información se encuentra dispersa en distintas plataformas y servicios.

La justificación radica en la oportunidad de desarrollar una plataforma web centralizada que permita explorar diferentes tipos de contenido y acceder a información organizada según los intereses del usuario.

La nueva plataforma está diseñada para:

| • | Centralizar y organizar información: reunir información de películas, videojuegos, libros y música en un solo sistema. |
| --- | --- |
| • | Facilitar el descubrimiento: proporcionar una interfaz web intuitiva y una estructura eficiente para la gestión y consulta de información. |
| • | Incorporar inteligencia artificial: generar textos descriptivos del contenido y apoyar la entrega de recomendaciones más personalizadas. |

En esencia, Discover busca proporcionar una solución tecnológica que centralice y organice información relacionada con distintos tipos de contenido, facilitando su búsqueda, exploración y descubrimiento por parte de los usuarios, mediante la aplicación de competencias propias de la Ingeniería en Informática.

3. Descripción del proyecto y entregables

Discover será una plataforma web que facilite el descubrimiento y la búsqueda de contenido, como películas, videojuegos, libros y música, centralizando la información en un solo sistema.

Su desarrollo contempla los siguientes entregables:

3.1. Plataforma web base

Desarrollo del frontend y backend utilizando Django, con una interfaz web implementada mediante Django Templates y una base de datos relacional desarrollada en MySQL.

3.2. API REST

Implementación de servicios y exposición de información mediante Django REST Framework, con endpoints para recomendaciones, filtrado por categorías y gestión de favoritos.

3.3. Motor de inteligencia artificial

Integración de servicios de inteligencia artificial para la generación de textos descriptivos del contenido y el apoyo a recomendaciones personalizadas.

3.4. Sistema de filtros y favoritos

Desarrollo de funcionalidades que permitan a los usuarios explorar contenido de manera personalizada, guardar recomendaciones favoritas y gestionar sus preferencias.

3.5. Documentación técnica

Elaboración de la documentación necesaria para comprender, mantener y utilizar el sistema, incluyendo:

| • | Arquitectura del sistema. |
| --- | --- |
| • | Matriz de riesgos. |
| • | Modelo de base de datos y diagrama entidad-relación (DER). |
| • | Prototipos de interfaz. |
| • | Manual de usuario. |

4. Objetivos e indicadores de éxito

Los objetivos del proyecto se organizan en cinco áreas: alcance, cronograma, costo, calidad y otros criterios de éxito.

4.1. Alcance

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Plataforma web base funcional | Entregar una plataforma web desarrollada con Django, con funcionalidades completas de registro, inicio de sesión, panel de usuario y navegación entre vistas, cumpliendo con los requerimientos funcionales definidos. |
| API REST operativa | La API REST implementada con Django REST Framework debe permitir obtener recomendaciones, aplicar filtros por categorías y gestionar favoritos, respondiendo correctamente a las pruebas unitarias y de integración. |
| Base de datos implementada | La base de datos relacional en MySQL debe estar implementada con el modelo entidad-relación definido, almacenando información de contenido y preferencias de usuarios con integridad de datos verificada. |
| Integración de IA funcional | El sistema debe integrar servicios de inteligencia artificial para generar textos descriptivos de contenido y apoyar recomendaciones personalizadas, validado mediante pruebas con datos de prueba. |
| Sistema de filtros y favoritos | Los usuarios deben poder explorar contenido de manera personalizada mediante filtros por categorías, y guardar y gestionar sus recomendaciones favoritas sin errores críticos. |

4.2. Cronograma (tiempo)

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Finalización de la plataforma base | La plataforma base es entregada y declarada funcional al finalizar la Fase 2 del proyecto APT (semana 16 del periodo académico). |
| Entrega de la API REST y base de datos | La API REST y la base de datos MySQL están implementadas y funcionales al finalizar la semana 6 del proyecto. |
| Integración de IA completada | La integración de la aplicación con IA está completada y validada al finalizar la semana 9 del proyecto. |
| Pruebas y ajustes finales | Las pruebas funcionales y de usabilidad, la optimización de rendimiento y la corrección de errores están completadas al finalizar la Fase 3 del proyecto APT. |

4.3. Costo

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Adherencia al presupuesto | Mantener el gasto total del proyecto dentro de los recursos disponibles (computador personal, conexión a Internet, herramientas de desarrollo gratuitas y recursos de documentación), sin costos adicionales no planificados. |
| Control de recursos | Ninguna adquisición de recursos superior a lo planificado será ejecutada sin la aprobación previa y documentada del docente de la asignatura. |

4.4. Calidad

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Rendimiento técnico de la aplicación | La aplicación debe tener una tasa de fallos (crashes) inferior al 0,5 % por sesión de usuario y un tiempo de carga inicial inferior a 3 segundos en una conexión promedio, medido durante las pruebas de usabilidad. |
| Usabilidad y experiencia del usuario (UX) | Alcanzar una tasa de éxito de tareas del 90 % o superior durante las sesiones de prueba con usuarios reales, donde los participantes puedan completar flujos clave (por ejemplo, buscar contenido, aplicar filtros y guardar favoritos) sin necesidad de asistencia. |

4.5. Otros criterios de éxito

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Evaluación de experiencia del usuario | Obtener un puntaje de satisfacción promedio de 4,0/5 o superior en los cuestionarios posteriores a las pruebas aplicadas durante la fase de pruebas de usabilidad. |
| Documentación completa | Entregar la documentación técnica y el manual de usuario completos y organizados al cierre del proyecto, incluyendo arquitectura, matriz de riesgos, DER y prototipos de interfaz. |

5. Riesgos iniciales de alto nivel

Se identifican los siguientes riesgos iniciales que podrían afectar el desarrollo, la calidad y la entrega del proyecto Discover.

5.1. Riesgo de requerimientos

Descripción: La ambigüedad en los requerimientos del usuario podría generar retrasos o funcionalidades que no se ajusten a las necesidades reales.

Mitigación: Se realizarán reuniones regulares para aclarar objetivos, levantar las necesidades del usuario y priorizar tareas mediante un backlog gestionado con herramientas como Trello o Jira.

5.2. Riesgo técnico

Descripción: La integración de múltiples tecnologías (Django, Django REST Framework, MySQL y servicios de inteligencia artificial) podría presentar dificultades de compatibilidad y configuración.

Mitigación: Se adoptará una arquitectura modular bien definida, con componentes desacoplados y documentación técnica constante, permitiendo detectar y resolver problemas de integración de forma temprana.

5.3. Riesgo de cronograma

Descripción: La disponibilidad limitada de tiempo (3 horas y 30 minutos semanales) y los posibles inconvenientes técnicos podrían afectar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Mitigación: Se utilizará una planificación por etapas, con priorización de funcionalidades principales, pruebas progresivas y consulta de documentación técnica cuando sea necesario, manteniendo la temporalidad del periodo académico en las tres fases de la asignatura.

5.4. Riesgo de usabilidad

Descripción: El diseño de la interfaz podría no cumplir con los requerimientos de usabilidad y accesibilidad definidos, afectando la experiencia del usuario.

Mitigación: Se desarrollarán prototipos de interfaz (wireframes y mockups) inspirados en plataformas similares, asegurando un diseño adaptable y accesible, validado mediante pruebas de usabilidad con usuarios reales.

6. Cronograma de hitos principales

La siguiente tabla presenta los principales hitos definidos para el desarrollo del proyecto Discover, distribuidos en las fases correspondientes del proyecto APT.

| N.º | Hito | Fecha tope |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cierre de la investigación y planificación | Semana 2 (Fase 1) |
| 2 | Definición de requisitos y backlog | Semana 2 (Fase 1) |
| 3 | Prototipos UI, arquitectura y base de datos definidos | Semana 3 (Fase 1) |
| 4 | Planificación de la API y endpoints | Semana 4 (Fase 1) |
| 5 | Implementación de estructura inicial (API + BD) | Semana 5 (Fase 2) |
| 6 | Endpoints básicos y pruebas unitarias | Semana 6 (Fase 2) |
| 7 | Desarrollo de interfaz web | Semana 7 (Fase 2) |
| 8 | Conexión con API y mejoras de UI | Semana 8 (Fase 2) |
| 9 | Integración de la aplicación con IA | Semana 9 (Fase 2) |
| 10 | Completado de funcionalidades | Semana 10 (Fase 2) |
| 11 | Pruebas unitarias y ajustes en backend | Semana 11 (Fase 2) |
| 12 | Pruebas funcionales y de usabilidad | Semana 12 (Fase 2) |
| 13 | Optimización de rendimiento y corrección de errores | Semana 13 (Fase 2) |
| 14 | Evaluación de experiencia de usuario y mejoras finales | Semana 14 (Fase 2) |
| 15 | Preparación de presentación del proyecto | Semana 15 (Fase 3) |
| 16 | Ensayo de presentación y revisión final | Semana 16 (Fase 3) |
| 17 | Presentación final | Semana 17 (Fase 3) |

7. Presupuesto inicial asignado

El presupuesto inicial asignado al proyecto Discover es de $0 CLP, dado que corresponde a un proyecto académico sin presupuesto monetario asignado.

Los recursos necesarios para su desarrollo corresponden a:

| • | Computadores personales de los integrantes. |
| --- | --- |
| • | Conexión a Internet. |
| • | Herramientas de desarrollo gratuitas. |
| • | Recursos de documentación técnica. |

Cualquier adquisición no planificada deberá contar con la aprobación previa del docente de la asignatura, de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en esta acta.

8. Lista de interesados (stakeholders)

Los interesados del proyecto son las personas y comunidades que participan en su desarrollo, supervisión o que podrían beneficiarse de sus resultados.

| N.º | Interesado | Rol o relación con el proyecto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Docente de la asignatura Capstone | Patrocinador principal y supervisor académico |
| 2 | Jordán Órdenes | Gerente de proyecto / Desarrollador |
| 3 | Lino Barrera | Gerente de proyecto / Desarrollador |
| 4 | Usuarios de servicios digitales de entretenimiento y cultura digital en Chile | Usuarios finales de la plataforma |
| 5 | Comunidad académica de Duoc UC | Comunidad institucional vinculada al proyecto |

9. Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

9.1. Gerentes de proyecto

La gestión del proyecto estará a cargo de Jordán Órdenes y Lino Barrera, quienes asumirán las responsabilidades de coordinación, planificación, desarrollo técnico y seguimiento de las actividades necesarias para cumplir los objetivos definidos.

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Jordán Órdenes | Gerente de Proyecto / Desarrollador | Ingeniería en Informática |
| Lino Barrera | Gerente de Proyecto / Desarrollador | Ingeniería en Informática |

9.2. Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (staffing) | Los gerentes de proyecto (Jordán Órdenes y Lino Barrera) pueden asignar tareas y coordinar la participación del equipo del proyecto. Al ser un equipo de dos integrantes, la autoridad sobre decisiones estratégicas de personal recae en el docente de la asignatura. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Los gerentes de proyecto pueden gestionar los recursos disponibles (computador personal, conexión a Internet y herramientas de desarrollo gratuitas) sin costos adicionales. Cualquier adquisición no planificada requiere aprobación del docente de la asignatura. |
| Decisiones técnicas | La autoridad principal recae en los gerentes de proyecto (Jordán Órdenes y Lino Barrera), quienes toman decisiones sobre arquitectura, tecnologías (Django, Django REST Framework, MySQL y servicios de IA), integración de módulos y funcionalidades críticas, con validación del docente cuando corresponda. |
| Resolución de conflictos | La autoridad principal recae en los gerentes de proyecto para conflictos técnicos y de coordinación. Los conflictos que afecten el alcance, el cronograma o la calidad deben escalarse al docente de la asignatura. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Para decisiones fuera del alcance de los gerentes de proyecto, primero se escala al docente de la asignatura. Si el conflicto o la decisión involucra el alcance, las fechas críticas o la integridad del producto, se escala al docente y a la coordinación académica. Los gerentes de proyecto no pueden aprobar cambios que comprometan la integridad del producto o la entrega final sin autorización formal. |

10. Personal y recursos preasignados

Para el desarrollo del proyecto se contará con los recursos humanos, tecnológicos y de software indicados en la siguiente tabla.

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Jordán Órdenes | Ingeniería en Informática |
| Lino Barrera | Ingeniería en Informática |
| Docente de la asignatura Capstone | Docencia / Duoc UC |
| Computadores personales (2) | Recursos propios |
| Conexión a Internet | Recursos propios |
| Herramientas de desarrollo (Django, Django REST Framework, MySQL, VS Code, Postman, Figma y Trello/Jira) | Recursos gratuitos / propios |

La utilización de estos recursos permitirá desarrollar, probar, documentar y presentar la plataforma, manteniendo el proyecto dentro de los recursos disponibles y del presupuesto inicial asignado.

11. Aprobaciones

La aprobación de esta acta formaliza el reconocimiento de los objetivos, el alcance, los entregables, los principales hitos, los riesgos y las responsabilidades definidos para el proyecto Discover.

Las firmas que se incorporen a continuación dejarán constancia de la revisión y aprobación correspondiente.

| Patrocinador / Responsable | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Docente de la asignatura Capstone (Patrocinador principal) | 31/08/2025 | ______________________________ |
| Jordán Órdenes (Gerente de Proyecto) | 31/08/2025 | ______________________________ |
| Lino Barrera (Gerente de Proyecto) | 31/08/2025 | ______________________________ |

Fin del documento

Acta de Constitución del Proyecto Discover — Duoc UC — Proyecto APT.