EDT Proyecto Discover

# 1.1 Gestión del Proyecto

| Código | 1.1 Gestión del Proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Conjunto de actividades para planificar, coordinar, monitorear y controlar el proyecto, asegurando el cumplimiento de alcance, tiempo y calidad. |
| Criterio de aceptación | Acta de Constitución aprobada; plan de trabajo y carta Gantt vigentes; matriz de riesgos actualizada; registro de reuniones y avances; control de cambios documentado. |
| Responsable | Jordán Órdenes y Lino Barrera |
| Entregables | Acta de Constitución, plan de trabajo, carta Gantt, matriz de riesgos, registro de seguimiento. |

## 1.1.1 Acta de Constitución

Descripción: Documento que formaliza el inicio del proyecto, define propósito, objetivos, alcance, stakeholders y niveles de autoridad.

Criterio de aceptación: Acta completa, con datos del proyecto, objetivos, riesgos iniciales, stakeholders y aprobaciones.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1).

## 1.1.2 Plan de trabajo y carta Gantt

Descripción: Planificación de actividades, recursos, duraciones y responsables, representada en carta Gantt.

Criterio de aceptación: Carta Gantt con actividades, fases y semanas coherentes con el periodo académico.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1).

## 1.1.3 Matriz de riesgos

Descripción: Identificación, evaluación y categorización de riesgos del proyecto con sus mitigaciones.

Criterio de aceptación: Matriz con al menos 4 riesgos (requerimientos, técnico, cronograma, usabilidad), probabilidad, impacto y mitigación.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1).

## 1.1.4 Seguimiento y control de avances

Descripción: Reuniones periódicas, revisión del backlog y registro de avances por sprint.

Criterio de aceptación: Registro de reuniones y avances documentado semanalmente.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: Transversal a todo el proyecto.

## 1.1.5 Gestión de cambios y control de alcance

Descripción: Procedimiento para evaluar, aprobar o rechazar cambios en alcance, cronograma o calidad.

Criterio de aceptación: Registro de cambios con justificación y aprobación del docente cuando corresponda.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: Transversal a todo el proyecto.

# 1.2 Análisis y Planificación

| Código | 1.2 Análisis y Planificación |
| --- | --- |
| Descripción | Levantamiento de necesidades, definición de requisitos, creación del backlog y priorización de funcionalidades. |
| Criterio de aceptación | Documento de requisitos funcionales y técnicos; backlog priorizado; análisis de plataformas similares. |
| Responsable | Jordán Órdenes y Lino Barrera |
| Entregables | Informe de investigación, documento de requisitos, backlog del proyecto. |

## 1.2.1 Investigación de plataformas similares

Descripción: Revisión de plataformas de descubrimiento de contenido (películas, juegos, libros, música) para identificar buenas prácticas.

Criterio de aceptación: Informe comparativo con al menos 3 plataformas analizadas.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1, S1).

## 1.2.2 Análisis de necesidades del usuario

Descripción: Identificación de dificultades y expectativas de los usuarios de servicios digitales en Chile.

Criterio de aceptación: Documento con necesidades identificadas y su relación con las funcionalidades del sistema.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1, S1).

## 1.2.3 Definición de requisitos funcionales y técnicos

Descripción: Especificación de funcionalidades (recomendaciones, filtros, favoritos, IA) y requisitos técnicos (Django, DRF, MySQL).

Criterio de aceptación: Documento de requisitos con criterios de aceptación por funcionalidad.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1, S2).

## 1.2.4 Creación del backlog del proyecto

Descripción: Listado priorizado de historias de usuario y tareas técnicas.

Criterio de aceptación: Backlog organizado en herramienta de gestión (Trello/Jira) con prioridades.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1, S3).

## 1.2.5 Priorización de funcionalidades

Descripción: Definición de funcionalidades principales y secundarias según valor y factibilidad.

Criterio de aceptación: Backlog priorizado con criterios explícitos (valor, esfuerzo, riesgo).

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1, S3).

# 1.3 Diseño del Sistema

| Código | 1.3 Diseño del Sistema |
| --- | --- |
| Descripción | Definición de arquitectura, modelo de datos, API REST, prototipos de interfaz y flujos de navegación. |
| Criterio de aceptación | Documento de arquitectura; DER; especificación de endpoints; wireframes y mockups aprobados. |
| Responsable | Jordán Órdenes y Lino Barrera |
| Entregables | Arquitectura del sistema, modelo de base de datos, diseño de API, prototipos UI. |

## 1.3.1 Arquitectura del sistema

Descripción: Estructuración de componentes, capas, tecnologías y flujo de datos (Django, DRF, MySQL, IA).

Criterio de aceptación: Diagrama de arquitectura con componentes y relaciones documentadas.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1, S3).

## 1.3.2 Modelo de base de datos (DER)

Descripción: Diagrama entidad-relación y estructura lógica de datos de contenido y preferencias de usuarios.

Criterio de aceptación: DER validado con entidades, atributos, relaciones y claves.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1, S3).

## 1.3.3 Diseño de la API REST

Descripción: Definición de endpoints, métodos HTTP, contratos de entrada/salida y rutas.

Criterio de aceptación: Documento de especificación de API con endpoints de recomendaciones, filtros y favoritos.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1, S4).

## 1.3.4 Prototipos de interfaz de usuario (UX/UI)

Descripción: Wireframes y mockups de las pantallas principales de la plataforma.

Criterio de aceptación: Prototipos en Figma/Canva con pantallas de registro, login, panel, exploración, filtros y favoritos.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1, S3).

## 1.3.5 Flujos de navegación y experiencia de usuario

Descripción: Definición de rutas de navegación y experiencia del usuario en los flujos clave.

Criterio de aceptación: Diagrama de flujos validado con los prototipos.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 1, S4).

# 1.4 Desarrollo de la API y Base de Datos

| Código | 1.4 Desarrollo de la API y Base de Datos |
| --- | --- |
| Descripción | Implementación del backend con Django y DRF, y de la base de datos MySQL. |
| Criterio de aceptación | API funcional con endpoints de recomendaciones, filtros y favoritos; BD implementada con datos de prueba; pruebas unitarias aprobadas. |
| Responsable | Jordán Órdenes y Lino Barrera |
| Entregables | Proyecto Django/DRF, base de datos MySQL, pruebas unitarias. |

## 1.4.1 Configuración inicial del proyecto Django y DRF

Descripción: Creación del proyecto, configuración de DRF, estructura de apps y variables de entorno.

Criterio de aceptación: Proyecto ejecutable con DRF configurado y repositorio versionado.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S5).

## 1.4.2 Implementación del modelo de datos en MySQL

Descripción: Creación de modelos, migraciones y carga de datos de prueba.

Criterio de aceptación: Base de datos creada con tablas, relaciones e integridad referencial verificada.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S5).

## 1.4.3 Desarrollo de endpoints de contenido y recomendaciones

Descripción: Implementación de endpoints para consultar contenido y generar recomendaciones.

Criterio de aceptación: Endpoints funcionales documentados y probados en Postman.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 2 semanas (Fase 2, S5–S6).

## 1.4.4 Desarrollo de endpoints de filtros por categorías

Descripción: Implementación de filtros por tipo de contenido, género, categoría u otros criterios.

Criterio de aceptación: Endpoints de filtrado funcionales y validados con datos de prueba.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S6).

## 1.4.5 Desarrollo de endpoints de gestión de favoritos

Descripción: Implementación de endpoints para guardar, listar y eliminar favoritos del usuario.

Criterio de aceptación: Endpoints funcionales con autenticación y validación de datos.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S6).

## 1.4.6 Pruebas unitarias de la API y la base de datos

Descripción: Pruebas unitarias de modelos, endpoints y consultas.

Criterio de aceptación: Cobertura de pruebas de funcionalidades críticas y resultados aprobados.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S6).

# 1.5 Desarrollo de la Interfaz Web

| Código | 1.5 Desarrollo de la Interfaz Web |
| --- | --- |
| Descripción | Implementación de la interfaz con Django Templates y su conexión con la API REST. |
| Criterio de aceptación | Interfaz funcional con registro, login, panel, exploración, filtros y favoritos; conexión con API verificada. |
| Responsable | Jordán Órdenes y Lino Barrera |
| Entregables | Interfaz web funcional, vistas integradas con API. |

## 1.5.1 Configuración de Django Templates y estructura de vistas

Descripción: Configuración de templates, herencia de plantillas y estructura de vistas.

Criterio de aceptación: Templates base y estructura de vistas funcional.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S7).

## 1.5.2 Implementación de pantallas de registro e inicio de sesión

Descripción: Formularios y validaciones para registro y autenticación de usuarios.

Criterio de aceptación: Registro y login funcionales con validación de datos.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S7).

## 1.5.3 Implementación del panel de usuario y navegación

Descripción: Panel con información del usuario, accesos a exploración y favoritos.

Criterio de aceptación: Panel funcional con navegación entre secciones.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S7).

## 1.5.4 Implementación de vistas de exploración de contenido

Descripción: Vistas para listar y consultar contenido por tipo (películas, juegos, libros, música).

Criterio de aceptación: Vistas funcionales con datos provenientes de la API.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S8).

## 1.5.5 Implementación de filtros y gestión de favoritos en la interfaz

Descripción: Controles de filtrado y acciones para guardar/eliminar favoritos.

Criterio de aceptación: Filtros y favoritos funcionales desde la interfaz.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S8).

## 1.5.6 Conexión de la interfaz con la API REST

Descripción: Integración de vistas con endpoints de la API.

Criterio de aceptación: Flujos completos funcionando sin errores críticos.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S8).

## 1.5.7 Mejoras de usabilidad y accesibilidad

Descripción: Ajustes de diseño, accesibilidad y experiencia de usuario.

Criterio de aceptación: Interfaz adaptable y accesible validada con pruebas básicas.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S8).

# 1.6 Integración de Inteligencia Artificial

| Código | 1.6 Integración de Inteligencia Artificial |
| --- | --- |
| Descripción | Integración de servicios de IA para generación de textos descriptivos y apoyo a recomendaciones. |
| Criterio de aceptación | IA integrada y validada con datos de prueba. |
| Responsable | Jordán Órdenes y Lino Barrera |
| Entregables | Módulo de IA integrado, pruebas de integración. |

## 1.6.1 Selección y configuración del servicio de IA

Descripción: Elección del servicio de IA y configuración de credenciales y entorno.

Criterio de aceptación: Servicio configurado y accesible desde el proyecto.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S9).

## 1.6.2 Integración para generación de textos descriptivos

Descripción: Implementación de generación de textos descriptivos de contenido.

Criterio de aceptación: Textos generados correctamente para un conjunto de datos de prueba.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S9).

## 1.6.3 Integración para apoyo a recomendaciones personalizadas

Descripción: Uso de IA para apoyar recomendaciones según preferencias del usuario.

Criterio de aceptación: Recomendaciones generadas y validadas con datos de prueba.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S9).

## 1.6.4 Pruebas de integración y validación de resultados de IA

Descripción: Pruebas de integración y validación de calidad de resultados.

Criterio de aceptación: Resultados validados y documentados.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S9).

# 1.7 Pruebas, Calidad y Usabilidad

| Código | 1.7 Pruebas, Calidad y Usabilidad |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas funcionales, de integración, de usabilidad y optimización del sistema. |
| Criterio de aceptación | Sistema validado con tasa de éxito de tareas ≥ 90% y satisfacción ≥ 4.0/5. |
| Responsable | Jordán Órdenes y Lino Barrera |
| Entregables | Informe de pruebas, registro de correcciones, resultados de usabilidad. |

## 1.7.1 Pruebas funcionales del sistema completo

Descripción: Validación de funcionalidades de extremo a extremo.

Criterio de aceptación: Funcionalidades principales operativas sin errores críticos.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S12).

## 1.7.2 Pruebas de integración (interfaz–API–BD–IA)

Descripción: Validación de la integración entre componentes.

Criterio de aceptación: Flujos integrados funcionando correctamente.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S11–S12).

## 1.7.3 Pruebas de usabilidad con usuarios reales

Descripción: Sesiones de prueba con usuarios y aplicación de cuestionarios.

Criterio de aceptación: Tasa de éxito ≥ 90% y satisfacción ≥ 4.0/5.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S12).

## 1.7.4 Optimización de rendimiento y corrección de errores

Descripción: Ajustes de rendimiento y corrección de errores detectados.

Criterio de aceptación: Errores críticos corregidos y rendimiento optimizado.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S13).

## 1.7.5 Evaluación de experiencia de usuario y mejoras finales

Descripción: Análisis de retroalimentación y aplicación de mejoras finales.

Criterio de aceptación: Mejoras implementadas y documentadas.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 2, S14).

# 1.8 Documentación y Cierre

| Código | 1.8 Documentación y Cierre |
| --- | --- |
| Descripción | Elaboración de documentación técnica, manual de usuario, preparación y presentación final. |
| Criterio de aceptación | Documentación completa y presentación final realizada. |
| Responsable | Jordán Órdenes y Lino Barrera |
| Entregables | Documentación técnica, manual de usuario, presentación final. |

## 1.8.1 Documentación técnica

Descripción: Documentación de arquitectura, DER, API y decisiones técnicas.

Criterio de aceptación: Documento técnico completo y organizado.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 3, S15).

## 1.8.2 Manual de usuario

Descripción: Guía de uso de la plataforma para usuarios finales.

Criterio de aceptación: Manual claro con capturas y pasos de uso.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 3, S15).

## 1.8.3 Preparación de presentación del proyecto

Descripción: Elaboración de material de presentación y demostración.

Criterio de aceptación: Presentación estructurada con demostración funcional.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 3, S16).

## 1.8.4 Ensayo de presentación y revisión final

Descripción: Ensayo de la presentación y revisión de documentación.

Criterio de aceptación: Presentación ensayada y documentación revisada.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 3, S16).

## 1.8.5 Presentación final y cierre del proyecto

Descripción: Presentación final ante el docente y cierre formal del proyecto.

Criterio de aceptación: Presentación realizada y proyecto cerrado con documentación entregada.

Responsable: Jordán Órdenes y Lino Barrera.

Duración estimada: 1 semana (Fase 3, S17).

EDT Nivel 3–4 (Resumen jerárquico con tareas)

1. Discover
├── 1.1 Gestión del Proyecto
│   ├── 1.1.1 Acta de Constitución
│   ├── 1.1.2 Plan de trabajo y carta Gantt
│   ├── 1.1.3 Matriz de riesgos
│   ├── 1.1.4 Seguimiento y control de avances
│   └── 1.1.5 Gestión de cambios y control de alcance
├── 1.2 Análisis y Planificación
│   ├── 1.2.1 Investigación de plataformas similares
│   ├── 1.2.2 Análisis de necesidades del usuario
│   ├── 1.2.3 Definición de requisitos funcionales y técnicos
│   ├── 1.2.4 Creación del backlog del proyecto
│   └── 1.2.5 Priorización de funcionalidades
├── 1.3 Diseño del Sistema
│   ├── 1.3.1 Arquitectura del sistema
│   ├── 1.3.2 Modelo de base de datos (DER)
│   ├── 1.3.3 Diseño de la API REST
│   ├── 1.3.4 Prototipos de interfaz de usuario (UX/UI)
│   └── 1.3.5 Flujos de navegación y experiencia de usuario
├── 1.4 Desarrollo de la API y Base de Datos
│   ├── 1.4.1 Configuración inicial del proyecto Django y DRF
│   ├── 1.4.2 Implementación del modelo de datos en MySQL
│   ├── 1.4.3 Desarrollo de endpoints de contenido y recomendaciones
│   ├── 1.4.4 Desarrollo de endpoints de filtros por categorías
│   ├── 1.4.5 Desarrollo de endpoints de gestión de favoritos
│   └── 1.4.6 Pruebas unitarias de la API y la base de datos
├── 1.5 Desarrollo de la Interfaz Web
│   ├── 1.5.1 Configuración de Django Templates y estructura de vistas
│   ├── 1.5.2 Implementación de pantallas de registro e inicio de sesión
│   ├── 1.5.3 Implementación del panel de usuario y navegación
│   ├── 1.5.4 Implementación de vistas de exploración de contenido
│   ├── 1.5.5 Implementación de filtros y gestión de favoritos en la interfaz
│   ├── 1.5.6 Conexión de la interfaz con la API REST
│   └── 1.5.7 Mejoras de usabilidad y accesibilidad
├── 1.6 Integración de Inteligencia Artificial
│   ├── 1.6.1 Selección y configuración del servicio de IA
│   ├── 1.6.2 Integración para generación de textos descriptivos
│   ├── 1.6.3 Integración para apoyo a recomendaciones personalizadas
│   └── 1.6.4 Pruebas de integración y validación de resultados de IA
├── 1.7 Pruebas, Calidad y Usabilidad
│   ├── 1.7.1 Pruebas funcionales del sistema completo
│   ├── 1.7.2 Pruebas de integración (interfaz–API–BD–IA)
│   ├── 1.7.3 Pruebas de usabilidad con usuarios reales
│   ├── 1.7.4 Optimización de rendimiento y corrección de errores
│   └── 1.7.5 Evaluación de experiencia de usuario y mejoras finales
└── 1.8 Documentación y Cierre
    ├── 1.8.1 Documentación técnica
    ├── 1.8.2 Manual de usuario
    ├── 1.8.3 Preparación de presentación del proyecto
    ├── 1.8.4 Ensayo de presentación y revisión final
    └── 1.8.5 Presentación final y cierre del proyecto