# Plan de Pruebas Inicial – Proyecto Discover

# 1. Información general

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto | Discover |
| Versión del plan | 1.0 (Inicial) |
| Fecha de elaboración | 31/8/2025 |
| Elaborado por | Jordán Órdenes y Lino Barrera |
| Aprobado por | Docente de la asignatura Capstone (pendiente de firma) |
| Alcance del plan | Pruebas unitarias, de integración, funcionales, de usabilidad y de rendimiento del sistema Discover durante las fases 2 y 3 del proyecto APT. |

# 2. Objetivo del plan de pruebas

Definir la estrategia, los recursos, el cronograma y los criterios para verificar y validar que la plataforma web Discover cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el Acta de Constitución y en la EDT, asegurando:

El correcto funcionamiento de la API REST, la base de datos MySQL y la interfaz web.

La integración efectiva entre interfaz, API, base de datos y servicios de inteligencia artificial.

Una experiencia de usuario usable, accesible y con rendimiento aceptable.

El cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en el diccionario de la EDT.

# 3. Alcance de las pruebas

## 3.1 Dentro del alcance

| Módulo / Componente | Elementos a probar |
| --- | --- |
| API REST (Django REST Framework) | Endpoints de contenido, recomendaciones, filtros por categorías y gestión de favoritos. |
| Base de datos (MySQL) | Modelo relacional, integridad referencial, consultas, migraciones y datos de prueba. |
| Interfaz web (Django Templates) | Registro, inicio de sesión, panel de usuario, exploración de contenido, filtros y favoritos. |
| Integración | Comunicación interfaz–API–BD; integración con servicios de IA. |
| Inteligencia Artificial | Generación de textos descriptivos y apoyo a recomendaciones personalizadas. |
| Usabilidad y accesibilidad | Flujos clave, navegación, adaptabilidad y accesibilidad básica. |
| Rendimiento | Tiempo de carga, respuesta de endpoints y estabilidad general. |

## 3.2 Fuera del alcance

Pruebas de penetración y seguridad avanzada (no contempladas en el alcance del proyecto académico).

Pruebas de carga masiva con miles de usuarios concurrentes.

Pruebas de compatibilidad con todos los navegadores y dispositivos existentes (se priorizarán los principales).

Pruebas de integración con servicios externos no definidos en el proyecto.

# 4. Estrategia de pruebas

Se utilizará una estrategia de pruebas por niveles, alineada con la metodología ágil (Scrum) y con la EDT del proyecto:

## 4.1 Niveles de prueba

| Nivel | Descripción | Momento de ejecución |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Validación de modelos, endpoints y funciones individuales. | Durante el desarrollo (Fase 2, S5–S6). |
| Pruebas de integración | Validación de la comunicación entre componentes (interfaz–API–BD–IA). | Fase 2, S9–S12. |
| Pruebas funcionales | Validación de funcionalidades de extremo a extremo. | Fase 2, S12. |
| Pruebas de usabilidad | Sesiones con usuarios reales y cuestionarios post-prueba. | Fase 2, S12. |
| Pruebas de rendimiento | Medición de tiempos de carga y respuesta. | Fase 2, S13. |
| Pruebas de regresión | Verificación de que los cambios no afectan funcionalidades existentes. | Fase 2, S13–S14. |

## 4.2 Enfoque

Pruebas basadas en riesgos: se priorizarán las funcionalidades críticas (recomendaciones, filtros, favoritos, integración con IA).

Pruebas iterativas: se ejecutarán al final de cada sprint, con retroalimentación continua.

Automatización parcial: pruebas unitarias de la API con herramientas de testing de Django; pruebas manuales para usabilidad y experiencia de usuario.

Documentación de resultados: registro de casos de prueba, evidencias y defectos encontrados.

# 5. Tipos de pruebas y criterios de aceptación

| Tipo de prueba | Objetivo | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Verificar modelos, endpoints y funciones. | Cobertura de funcionalidades críticas; pruebas aprobadas. |
| Integración | Verificar comunicación entre componentes. | Flujos integrados funcionando sin errores críticos. |
| Funcionales | Validar funcionalidades de extremo a extremo. | Tasa de éxito ≥ 90% en casos de prueba. |
| Usabilidad | Evaluar experiencia de usuario. | Satisfacción promedio ≥ 4.0/5; tasa de éxito de tareas ≥ 90%. |
| Rendimiento | Medir tiempos de carga y respuesta. | Carga inicial < 3 segundos; tasa de fallos < 0.5% por sesión. |
| Regresión | Verificar que cambios no afecten funcionalidades existentes. | Sin defectos críticos introducidos. |
| Accesibilidad | Validar adaptabilidad y accesibilidad básica. | Interfaz usable en dispositivos y navegadores principales. |

# 6. Casos de prueba iniciales

A continuación se presentan los casos de prueba iniciales por módulo, que serán refinados durante el proyecto.

## 6.1 API REST y base de datos

| ID | Caso de prueba | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Consultar listado de contenido | Respuesta 200 con listado de contenido | Alta |
| CP-02 | Obtener recomendaciones para un usuario | Respuesta 200 con recomendaciones personalizadas | Alta |
| CP-03 | Aplicar filtro por categoría | Respuesta 200 con contenido filtrado | Alta |
| CP-04 | Guardar un favorito | Respuesta 201 con favorito creado | Alta |
| CP-05 | Eliminar un favorito | Respuesta 204 sin errores | Alta |
| CP-06 | Consultar favoritos de un usuario | Respuesta 200 con listado de favoritos | Alta |
| CP-07 | Validar integridad de datos en BD | Registros consistentes y relaciones correctas | Media |
| CP-08 | Validar migraciones de BD | Migraciones aplicadas sin errores | Media |

## 6.2 Interfaz web

| ID | Caso de prueba | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-09 | Registro de usuario | Usuario creado y redirigido al login | Alta |
| CP-10 | Inicio de sesión válido | Acceso al panel de usuario | Alta |
| CP-11 | Inicio de sesión inválido | Mensaje de error y sin acceso | Alta |
| CP-12 | Navegación entre secciones | Vistas cargadas correctamente | Media |
| CP-13 | Exploración de contenido | Contenido mostrado desde la API | Alta |
| CP-14 | Aplicación de filtros en la interfaz | Contenido filtrado correctamente | Alta |
| CP-15 | Guardar favorito desde la interfaz | Favorito registrado y visible | Alta |
| CP-16 | Visualización de recomendaciones | Recomendaciones mostradas correctamente | Alta |

## 6.3 Integración con IA

| ID | Caso de prueba | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-17 | Generación de texto descriptivo | Texto generado correctamente para un contenido | Alta |
| CP-18 | Recomendación apoyada por IA | Recomendaciones coherentes con preferencias | Alta |
| CP-19 | Manejo de error del servicio de IA | Mensaje controlado sin afectar el sistema | Media |

## 6.4 Usabilidad y rendimiento

| ID | Caso de prueba | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-20 | Completar flujo de búsqueda y favorito | Usuario completa el flujo sin asistencia | Alta |
| CP-21 | Tiempo de carga inicial | Carga < 3 segundos en conexión promedio | Media |
| CP-22 | Estabilidad de sesión | Sin fallos críticos durante la sesión | Alta |
| CP-23 | Cuestionario de satisfacción | Puntaje promedio ≥ 4.0/5 | Media |

# 7. Recursos necesarios

| Recurso | Descripción |
| --- | --- |
| Humanos | Jordán Órdenes y Lino Barrera (desarrolladores y testers); usuarios de prueba para usabilidad. |
| Herramientas | Postman (pruebas de API), Django Test Framework (pruebas unitarias), MySQL Workbench (validación de BD), navegadores web, Figma (validación de prototipos), formularios de encuesta (usabilidad). |
| Infraestructura | Computador personal, conexión a Internet, entorno local de desarrollo y pruebas. |
| Documentación | Casos de prueba, registro de defectos, informes de resultados. |

# 8. Cronograma de pruebas

| Fase / Semana | Actividad de prueba | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Fase 2 – S5–S6 | Pruebas unitarias de API y BD | Jordán y Lino |
| Fase 2 – S9 | Pruebas de integración de IA | Jordán y Lino |
| Fase 2 – S11–S12 | Pruebas de integración (interfaz–API–BD) | Jordán y Lino |
| Fase 2 – S12 | Pruebas funcionales y de usabilidad | Jordán y Lino + usuarios |
| Fase 2 – S13 | Pruebas de rendimiento y regresión | Jordán y Lino |
| Fase 2 – S14 | Evaluación de UX y mejoras finales | Jordán y Lino |
| Fase 3 – S15–S17 | Revisión final y validación de documentación | Jordán y Lino |

# 9. Gestión de defectos

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Nuevo | Defecto identificado y registrado. |
| En análisis | Defecto evaluado para determinar causa y prioridad. |
| En corrección | Defecto en proceso de corrección. |
| En verificación | Corrección implementada y en validación. |
| Cerrado | Defecto corregido y verificado. |

Criterios de severidad:

Crítica: impide el uso del sistema o de una funcionalidad principal.

Alta: afecta funcionalidades importantes sin bloquear el sistema.

Media: afecta funcionalidades secundarias o experiencia de usuario.

Baja: defectos cosméticos o menores.

# 10. Criterios de entrada y salida

## 10.1 Criterios de entrada

Requisitos y casos de prueba definidos y aprobados.

Entorno de pruebas configurado.

Código de la funcionalidad a probar disponible.

Datos de prueba preparados.

## 10.2 Criterios de salida

Casos de prueba ejecutados y documentados.

Defectos críticos y altos corregidos y verificados.

Tasa de éxito de tareas ≥ 90%.

Satisfacción de usuario ≥ 4.0/5.

Tiempo de carga inicial < 3 segundos.

Tasa de fallos < 0.5% por sesión.

Informe de resultados de pruebas elaborado.

# 11. Riesgos asociados a las pruebas

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Falta de usuarios para pruebas de usabilidad | Pruebas internas previas y testeo entre pares. |
| Tiempo limitado para ejecutar todas las pruebas | Priorización de casos críticos y automatización parcial. |
| Servicio de IA no disponible durante las pruebas | Uso de datos simulados (mocks) y pruebas con respaldo. |
| Defectos críticos detectados tarde | Pruebas iterativas al final de cada sprint. |

# 12. Entregables del plan de pruebas

Plan de pruebas (este documento).

Casos de prueba detallados.

Registro de ejecución de pruebas.

Registro de defectos.

Informe de resultados de pruebas.

Evidencias (capturas, logs, formularios de usabilidad).

# 13. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Docente de la asignatura Capstone |  | 31/8/2025 |  |
| Gerente de Proyecto | Jordán Órdenes | 31/8/2025 |  |
| Gerente de Proyecto | Lino Barrera | 31/8/2025 |  |